**Plan de educción de requisitos**

**Objetivo**

El objetivo es poder tener una perspectiva por parte de expertos o personas relacionadas en las cuestiones del problema a resolver, el cual es el aislamiento. Para definir un alcance real de las personas relacionadas (stakeholders) al software a desarrollar.

**Desarrollo**

La técnica a utilizar para la educción de requisitos es la entrevista. La cual será aplicada a un grupo reducido de expertos en el tema de aislamiento o relacionados en el tema, en concreto psicólogos.

El plan de la entrevista se enlistará a continuación:

Preparación de la entrevista:

1. Cuando esta completada la actividad: Lo más pronto posible.

Tiempo aproximado para completar: 1 semana

Actividades a realizar: Reunirse con el equipo para identificar preguntas.

1. Cuando esta completada la activad: Tras la identificación de preguntas y perfil de usuario.

Tiempo aproximado para completar: 1 semana.

Actividades a realizar: Crear y distribuir actividad propuesta.

1. Cuando esta completada la activad: Después que la propuesta ha sido aceptada por todas las partes interesadas.

Tiempo aproximado para completar: 1 – 2 semanas.

Actividades a realizar: Preguntas apropiadas y distribuir a los compañeros de trabajo para la revisión.

1. Cuando esta completada la actividad: Después del desarrollo de las preguntas.

Tiempo aproximado para completar la actividad: 2 semanas.

Actividades a realizar:

* Identificar y reclutar a los participantes.
* Preparar los materiales de la entrevista.
* Preparar la documentación.

1. Cuando esta completada la actividad: 1 semana después de la actividad.

Tiempo aproximado para completar la actividad: 2 días.

Actividades a realizar:

* Conducta piloto (realizar entrevista de prueba).
* Hacer los cambios necesarios para las preguntas y procedimientos basados en el piloto.

1. Cuando esta completada la actividad: Día antes de la entrevista.

Tiempo aproximado para completar la actividad: 1 hora.

Actividades a realizar:

* Llamar y confirmar con los participantes.
* Recuerde a los interesados para observar la actividad.

1. Cuando esta completada la actividad: Día de la entrevista.

Tiempo aproximado para completar la actividad: 1 hora.

Actividades a realizar:

Poner la locación de todos los materiales necesarios.

**Justificación**

Se eligió las entrevistas como técnica por distintos factores:

* Esta técnica es usada para un grupo pequeño de personas.
* Se obtiene un gran número de detalles sobre el tema en el que se trabaja.
* Se puede dedicar más tiempo en entender, las necesidades de un solo participante, pensamientos y experiencias.

**Métricas:**

**Referencias:**

**Diapositivas:**

* **Principales técnicas de recolección (recursos del curso).**
* **Entrevistas (recursos del curso).**